RELATÓRIO DE SPRINT - SASL

PROJETO DO TIME: SASL (Sistema de Agendamento de Salas e Laboratórios)

SCRUM MASTER: Pedro Lucas Queiroz de Melo

INTEGRANTES:

- Aline Vitória Nunes Barros

- Ana Letícia Jácome Santos

- Esther Mota de Oliveira

- Giovani Santos Aragão

- Pedro Lucas Queiroz de Melo

- Vinícius Santos Leite

PERÍODO: 22/05/2026 - 02/06/2026

LINK DA APRESENTAÇÃO: https://docs.google.com/presentation/d/1jPvofLs_awe-EpujlmSdeZTR5dLpPufwoTSaJ7uFJ2w/edit?usp=sharing

LINK DO REPOSITÓRIO: https://github.com/PedroL-Melo/SASL

## 1 - APRESENTAÇÃO

Nesta Sprint, as principais atividades realizadas envolveram a preparação da base do nosso sistema. No Back-end, focamos nas configurações iniciais de ambiente para garantir que todos da equipe pudessem rodar o projeto localmente sem problemas, além da construção de toda a lógica de autenticação. No Banco de Dados, construímos as migrations e os models necessários para estruturar o sistema. Em paralelo, a equipe de Front-end dedicou-se à prototipação e identidade visual das telas no Figma, enquanto a área de Documentação produziu o dicionário de dados e definiu as regras de negócio e perfis de usuário do sistema.

## 2 - TECNOLOGIAS UTILIZADAS

As tecnologias utilizadas nesta etapa foram voltadas para estruturar a base da aplicação e alinhar o design. Utilizamos Laravel para o Back-end, MariaDB para o Banco de Dados, Figma para prototipação, além do Trello e GitHub para o gerenciamento ágil e versionamento.

Quadro 1: Tecnologias utilizadas na sprint

| Parte do Sistema | Tecnologia Utilizada |
| --- | --- |
| Front-end | Figma, Bootstrap |
| Back-end | Laravel (PHP) |
| Banco de dados | MariaDB |
| Controle de requisitos | Trello, GitHub |
| Comunicação | WhatsApp |
| Versionamento, Repositórios | Git, GitHub |

## 3 - TAREFAS REALIZADAS

Nesta seção são apresentadas as principais tarefas realizadas pelos integrantes do time SASL. No Quadro 2 é possível visualizar a descrição, nível de conclusão e os responsáveis pelas ações desenvolvidas.

Quadro 2 - Tarefas realizadas na sprint

| Tarefa | Data | Conclusão em % | Descrição da Tarefa | Responsáveis | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banco de Dados | 22/05 a 02/06 | 100% | Criação de migrations (usuários, salas, laboratórios, agendamentos), classes Model e lógica de relacionamentos. | Pedro Lucas e Esther Mota | Trabalhamos muito bem em dupla nesta parte. A Esther foi fundamental para o avanço rápido na estruturação das tabelas e amarrações lógicas. |
| Back-End (Ambiente) | 22/05 a 02/06 | 100% | Criação do projeto, configuração do arquivo .env com as credenciais locais e garantia de que a equipe conseguisse rodar o servidor. | Pedro Lucas e Equipe | Atuei na ajuda para configurar o ambiente de todos os membros, permitindo que o desenvolvimento destravasse. |
| Back-End (Autenticação) | 22/05 a 02/06 | 100% | Instalação do pacote de autenticação, rotas de registro/login, criptografia de senhas e proteção de rotas. | Vinícius Santos | Destaque da Sprint: O Vinícius mandou muito bem, assumiu toda a lógica de autenticação e entregou tudo com bastante antecedência e qualidade. |
| Front-End | 22/05 a 02/06 | 75% | Desenho do protótipo no Figma, definição de identidade visual, cores e criação de logo fictícia. | Ana Letícia e Aline Vitória | Decidimos focar exclusivamente no Figma nesta sprint para ter as telas bem definidas antes de ir para o código na próxima etapa. |
| Documentação | 22/05 a 02/06 | 100% | Criação do Dicionário de Dados detalhando tabelas/colunas, e definição das Regras de Negócio sobre as permissões de alunos vs. administradores. | Giovani Santos | O documento base ficou bem claro, o que ajudou o time de Back-end e Banco a alinharem a estrutura. |

## 4 - RESUMO DA SPRINT

O balanço dessa sprint foi extremamente positivo. Conseguimos criar uma base sólida para o sistema do zero. A configuração inicial do ambiente fluiu bem, permitindo que a equipe iniciasse seus trabalhos. No Banco de Dados, eu e a Esther fizemos uma excelente dupla para criar toda a estrutura de migrations e relacionamentos das entidades de agendamentos.

Um grande destaque técnico dessa sprint vai para o Vinícius, que assumiu a complexa tarefa de fazer a lógica de autenticação do zero no Laravel e entregou um código funcional, protegido e com bastante antecedência, o que trouxe tranquilidade para o Back-end. No Front-end, as meninas (Ana Letícia e Aline Vitória) tomaram a decisão acertada de focar 100% no Figma; ter a identidade visual e o protótipo prontos vai acelerar muito o desenvolvimento das views na próxima fase. Por fim, o trabalho de documentação do Giovani garantiu que todos estivéssemos falando a mesma língua quanto às regras e permissões do sistema. A divisão de tarefas funcionou perfeitamente.

## 5 - TAREFAS PARA A PRÓXIMA SPRINT

Para a próxima etapa, o foco principal será transformar os protótipos feitos no Figma em código real para o Front-end usando Bootstrap. No Back-end e Banco de Dados, daremos continuidade ao desenvolvimento das lógicas que estão faltando (como o CRUD de agendamentos e a aprovação de salas). A próxima Scrum Master será a integrante Aline Vitória.

## EVIDÊNCIAS